# TESZTELÉSI TERV

| Mező | Tartalom |
| --- | --- |
| Dokumentum címe | Tesztelési terv |
| Projekt neve | TeUtad – Utazás Tervező (Blazor Server + ASP.NET Core Web API) |
| Készítés dátuma | 2025.04.17. |
| Verzió | 1.0 |
| Készítette | Balogh Gergő Gábor, Bölkény Erik |

## 1. Bevezetés

A tesztelési terv célja, hogy meghatározza a TeUtad utazástervező projekt tesztelési folyamatát, módszereit, eszközeit és felelőseit. Az alkalmazás egy három projektre bontott .NET 8 megoldás: TeUtad (Blazor Server frontend), TeUtad.API (ASP.NET Core Web API), TeUtad.LIB (közös modellek és DbContext). Az adatbázis MSSQL, Entity Framework Core ORM-mel elérve. Az authentikáció Cookie Authentication-nel, SHA256 jelszó hash-sel valósul meg.

## 2. Tesztelési célok

- A rendszer hibamentes működésének igazolása

- Funkcionális követelmények: regisztráció, bejelentkezés, út tervezés (4 lépéses wizard), profil, admin, korábbi utak

- API CRUD műveletek ellenőrzése (GenerikusController: GetAll, GetById, Add, Update, Delete)

- Nem funkcionális: reszponzivitás, Google Maps integráció, biztonság

- Hibák feltárása és dokumentálása

## 3. Tesztelési módszerek

- Manuális tesztelés – Blazor oldalak kézi tesztelése böngészőben

- Fekete doboz tesztelés – a Blazor komponensek funkcióinak ellenőrzése

- API tesztelés – Swagger UI-val a GenerikusController végpontjainak ellenőrzése

- Integrációs tesztelés – Blazor frontend ↔ API ↔ MSSQL adatbázis lánc

- Rendszertesztelés – teljes alkalmazás működése

- Felhasználói tesztelés (UAT) – végfelhasználói élmény

## 4. Tesztelési környezet

| Paraméter | Érték |
| --- | --- |
| Operációs rendszer | Windows 10 / 11 |
| Böngészők | Google Chrome 120+, Microsoft Edge 120+, Firefox 120+ |
| Backend keretrendszer | ASP.NET Core 8.0 (TeUtad.API) |
| Frontend keretrendszer | Blazor Server (.NET 8, InteractiveServer rendermode) |
| Adatbázis | Microsoft SQL Server Express, Entity Framework Core |
| ORM | Entity Framework Core (UtazasDbContext, KonnekcioString.json) |
| API dokumentáció | Swagger / SwaggerUI (fejlesztői módban) |
| Fejlesztői eszköz | Visual Studio 2022 |
| Verziókezelés | Git / GitHub (64 commit) |
| Külső API | Google Maps JavaScript API (Places, Directions, Geocoding) |

## 5. Tesztelendő funkciók

A projekt fő funkciói modulonként, a tényleges kódnak megfelelően:

| Modul / Razor Page | Funkció | Leírás |
| --- | --- | --- |
| Regisztracio.razor | Regisztráció | EditForm + RegiszterModel (név min 3 kar., email validáció, jelszó min 8 kar., jelszó megerősítés, SHA256 hash, SzerepId=2, duplikáció ellenőrzés) |
| Bejelentkezes.razor | Bejelentkezés | LoginModel (FelhasznaloNev + Password), SHA256 hash összehasonlítás, Cookie Authentication, Claims (NameIdentifier, Name, Role), NavigateTo("/") |
| Kijelentkezes.razor | Kijelentkezés | HttpContext.SignOutAsync(), spinner animáció közben |
| KijelentTorles.razor | Fiók törlése | Kijelentkezés VAGY fiók törlése (kaszkoló: Utazas + UtazasLatvanyossag + FelhasznaloAdat törlése) |
| Index.razor | Kezdőoldal / Keresés | Google Maps Autocomplete (honnan/hova), dátumválasztó, úticél csere gomb, út tervezés indítás gomb (disabled ha nincs úticél) |
| UtTervezes.razor – 1. lépés | Útvonal tervezés | Google Maps térkép, Autocomplete helyszín hozzáadás, állomások sorrendezése (fel/le), törlés, időtartam beállítás, közlekedési mód választás (DRIVING/WALKING/BICYCLING/TRANSIT), Google Distance Matrix |
| UtTervezes.razor – 2. lépés | Repjegy választás | 4 előre definiált repüljárat kártya (Wizz Air, Ryanair, Emirates, United), kiválasztás vagy „Nincs szükségem” opció |
| UtTervezes.razor – 3. lépés | Szállás választás | 4 hotel kártya (Four Seasons, Ibis, Danubius, Maverick), csillagozás, ár/éj, felszereltség, kiválasztás vagy kihagyás |
| UtTervezes.razor – 4. lépés | Autóbérlés | 6 autó kártya (VW Golf, BMW 3, Ford Fiesta, Mercedes E, Opel Corsa, Audi A6), ár/nap, kiválasztás vagy kihagyás |
| UtTervezes.razor | Utazás mentés | SaveTrip(): Utazas rekord létrehozása/frissítése + Latvanyossagok + UtazasLatvanyossag rekordok mentése DB-be |
| UtTervezes.razor | Utazás betöltés | LoadTrip(tripId): korábbi utazás újratöltése útvonalpontokkal, geocodinggal |
| Profil.razor | Profil megtekintés/szerkesztés | Név és email módosítás (isEditing flag), jelszó változtatás (modal: régi SHA256 ellenőrzés, új hash mentés), utazások száma stat |
| KorabbiUtak.razor | Korábbi utak | Szűrés: összes/közelgő/befejezett/kedvencek, kedvenc toggle, trip kártyák, kattintásra /ut-tervezes?tripId= navigáció |
| Admin.razor | Admin kezelés | Felhasznalok listázása (id, név, törlés gomb), új admin hozzáadása modal-ban (RegiszterModel, SzerepId=1, duplikáció ellenőrzés) |
| GenerikusController<T> | API CRUD | GET /api/{entity}, GET /api/{entity}/{id}, POST, PATCH, DELETE – mind a 8 entitásra: Auto, FelhasznaloAdat, Hotel, Latvanyossagok, RepuloJegy, Szerep, Utazas, UtazasLatvanyossag |
| MainNav.razor | Navigáció | Blazor NavLink komponensek, AuthorizeView (bejelentkezett/nem), role-based megjelenítés |

## 6. Nem tesztelendő funkciók

- Google Maps API belső működése (Distance Matrix, Places, Geocoding)

- Bootstrap 5 és Bootstrap Icons CDN elérhetősége

- MSSQL adatbázismotor belső teljesítménye

- Entity Framework Core migrációs mechanizmus

## 7. Tesztelési ütemezés

| Tesztelési fázis | Időpont | Felelős |
| --- | --- | --- |
| Modul teszt – Blazor oldalak | 2025.03.15 – 2025.03.25 | Balogh Gergő Gábor |
| Modul teszt – API (Swagger) | 2025.03.15 – 2025.03.25 | Bölkény Erik |
| Integrációs teszt | 2025.03.26 – 2025.04.02 | Mindkét csapattag |
| Rendszerteszt | 2025.04.03 – 2025.04.10 | Mindkét csapattag |
| UAT | 2025.04.11 – 2025.04.15 | Mindkét csapattag |

## 8. Tesztelési eszközök

- Swagger UI – API végpontok tesztelése (dev módban: /swagger)

- Chrome DevTools – Network, Console, Application (cookie-k)

- Chrome DevTools Responsive Mode – reszponzív tesztelés

- SSMS – adatbázis lekérdezések és adatok ellenőrzése

- Visual Studio 2022 Debugger – Blazor és API hibakeresés

- GitHub Issues – hibakövetés

## 9. Hibakezelés és jelentés

| Súlyosság | Leírás | Példa |
| --- | --- | --- |
| Kritikus | Az alkalmazás használhatatlan | API nem indul, DB connection hiba, Blazor crash |
| Magas | Fő funkció nem működik | Bejelentkezés sikertelen helyes adatokkal, SaveTrip exception |
| Közepes | Részfunkció hibás | Google Maps autocomplete nem tölt be, közlekedési mód nem számol |
| Alacsony | Kozmetikai | Ikon nem jelenik meg, elrendezési hiba mobilon |

Folyamat: Hiba rögzítés (GitHub Issue) → Fejlesztő hozzárendelés → Javítás → Újratesztelés → Issue lezárás.

# TESZTELÉSI JEGYZŐKÖNYV

| Mező | Tartalom |
| --- | --- |
| Dokumentum címe | Tesztelési jegyzőkönyv |
| Projekt neve | TeUtad – Utazás Tervező |
| Készítés dátuma | 2025.04.17. |
| Verzió | 1.0 |

## 1. Bevezetés

A tesztelési jegyzőkönyv a tesztelési terv alapján végrehajtott tesztek eredményeit tartalmazza.

## 2. Tesztelési környezet

| Paraméter | Érték |
| --- | --- |
| Hardver | Intel Core i7-10750H, 16 GB RAM, 512 GB NVMe SSD |
| OS | Windows 10 Pro 22H2 |
| Böngésző | Chrome 124.0, Edge 124.0, Firefox 125.0 |
| Backend | .NET 8.0, ASP.NET Core, Entity Framework Core |
| DB | SQL Server Express 2022, SSMS 19 |

## 3. Tesztesetek listája

### TC-001 – Regisztráció helyes adatokkal

| Teszteset azonosító | TC-001 |
| --- | --- |
| Modul | Regisztracio.razor |
| Funkció | Regisztráció helyes adatokkal |
| Leírás | EditForm submit helyes RegiszterModel-lel |
| Előkészítés | DB elérhető, /regisztracio megnyitva |
| Bemenet | FullName: Teszt Elek, Email: teszt@email.hu, Password: Teszt1234!, ConfirmPassword: Teszt1234! |
| Elvárt eredmény | FelhasznaloAdat létrejön DB-ben (SzerepId=2), Cookie Authentication sign-in, NavigateTo("/") |
| Kapott eredmény | Regisztráció sikeres, átirányítás főoldalra, cookie beállítva |
| Állapot | Sikeres |
| Hibajegy | – |

### TC-002 – Regisztráció – rövid jelszó

| Teszteset azonosító | TC-002 |
| --- | --- |
| Modul | Regisztracio.razor |
| Funkció | Regisztráció – rövid jelszó |
| Leírás | 8 karakter alatti jelszóval DataAnnotationsValidator hibát jelez |
| Előkészítés | /regisztracio megnyitva |
| Bemenet | Password: Ab1!, ConfirmPassword: Ab1! |
| Elvárt eredmény | ValidationMessage: „A jelszónak legalább 8 karakter hosszúnak kell lennie” |
| Kapott eredmény | Validációs hiba megjelent a password mező alatt |
| Állapot | Sikeres |
| Hibajegy | – |

### TC-003 – Regisztráció – nem egyező jelszavak

| Teszteset azonosító | TC-003 |
| --- | --- |
| Modul | Regisztracio.razor |
| Funkció | Regisztráció – nem egyező jelszavak |
| Leírás | Password ≠ ConfirmPassword esetén Compare validáció |
| Előkészítés | /regisztracio megnyitva |
| Bemenet | Password: Teszt1234!, ConfirmPassword: MasJelszo1! |
| Elvárt eredmény | ValidationMessage: „A jelszavak nem egyeznek” |
| Kapott eredmény | Hibaüzenet megjelent |
| Állapot | Sikeres |
| Hibajegy | – |

### TC-004 – Regisztráció – duplikált felhasználó

| Teszteset azonosító | TC-004 |
| --- | --- |
| Modul | Regisztracio.razor |
| Funkció | Regisztráció – duplikált felhasználó |
| Leírás | Már létező FelhasznaloNev + Email esetén hiba |
| Előkészítés | Teszt Elek már regisztrálva |
| Bemenet | FullName: Teszt Elek, Email: teszt@email.hu |
| Elvárt eredmény | error változó: „Már van ilyen felhasználó!” |
| Kapott eredmény | Piros hibaüzenet megjelent |
| Állapot | Sikeres |
| Hibajegy | – |

### TC-005 – Regisztráció – érvénytelen email

| Teszteset azonosító | TC-005 |
| --- | --- |
| Modul | Regisztracio.razor |
| Funkció | Regisztráció – érvénytelen email |
| Leírás | EmailAddress attribútum validáció |
| Előkészítés | /regisztracio megnyitva |
| Bemenet | Email: nemvalidemail |
| Elvárt eredmény | „Érvényes e-mail címet adj meg” |
| Kapott eredmény | Validációs hiba megjelent |
| Állapot | Sikeres |
| Hibajegy | – |

### TC-006 – Bejelentkezés helyes adatokkal

| Teszteset azonosító | TC-006 |
| --- | --- |
| Modul | Bejelentkezes.razor |
| Funkció | Bejelentkezés helyes adatokkal |
| Leírás | SHA256 hash összehasonlítás, Cookie sign-in |
| Előkészítés | Teszt Elek regisztrálva, /bejelentkezes megnyitva |
| Bemenet | FelhasznaloNev: Teszt Elek, Password: Teszt1234! |
| Elvárt eredmény | Claims létrehozva (NameIdentifier, Name, Role), Cookie auth, NavigateTo("/") |
| Kapott eredmény | Bejelentkezés sikeres, főoldalra irányított |
| Állapot | Sikeres |
| Hibajegy | – |

### TC-007 – Bejelentkezés – rossz jelszó

| Teszteset azonosító | TC-007 |
| --- | --- |
| Modul | Bejelentkezes.razor |
| Funkció | Bejelentkezés – rossz jelszó |
| Leírás | Nem egyező hash |
| Előkészítés | Felhasználó létezik |
| Bemenet | FelhasznaloNev: Teszt Elek, Password: RosszJelszo! |
| Elvárt eredmény | error: „A jelszo vagy felhasználonev rossz!” |
| Kapott eredmény | Piros hibaüzenet megjelent |
| Állapot | Sikeres |
| Hibajegy | – |

### TC-008 – Bejelentkezés – nem létező felhasználó

| Teszteset azonosító | TC-008 |
| --- | --- |
| Modul | Bejelentkezes.razor |
| Funkció | Bejelentkezés – nem létező felhasználó |
| Leírás | FelhasznaloProbalkozas is null |
| Előkészítés | /bejelentkezes |
| Bemenet | FelhasznaloNev: NemLetezik, Password: Barmilyen1! |
| Elvárt eredmény | error: „A jelszo vagy felhasználonev rossz!” |
| Kapott eredmény | Hibaüzenet megjelent (nem árulja el melyik rossz) |
| Állapot | Sikeres |
| Hibajegy | – |

### TC-009 – Bejelentkezés – üres mezők

| Teszteset azonosító | TC-009 |
| --- | --- |
| Modul | Bejelentkezes.razor |
| Funkció | Bejelentkezés – üres mezők |
| Leírás | LoginModel Required validáció |
| Előkészítés | /bejelentkezes |
| Bemenet | Mindkettettő üres, Submit |
| Elvárt eredmény | DataAnnotationsValidator hibák: kötelező mezők |
| Kapott eredmény | Validációs hibák megjelentek |
| Állapot | Sikeres |
| Hibajegy | – |

### TC-010 – Kijelentkezés

| Teszteset azonosító | TC-010 |
| --- | --- |
| Modul | KijelentTorles.razor |
| Funkció | Kijelentkezés |
| Leírás | NavigateTo("/Kijelentkez") |
| Előkészítés | Felhasználó bejelentkezve |
| Bemenet | Kijelentkezés gomb kattintás |
| Elvárt eredmény | Cookie törlődik, SignOutAsync(), spinner oldal |
| Kapott eredmény | Kijelentkezés sikeres, visszairányítva |
| Állapot | Sikeres |
| Hibajegy | – |

### TC-011 – Fiók törlése

| Teszteset azonosító | TC-011 |
| --- | --- |
| Modul | KijelentTorles.razor |
| Funkció | Fiók törlése |
| Leírás | Kaszkoló törlés: UtazasLatvanyossag, Utazas, FelhasznaloAdat |
| Előkészítés | Felhasználónak van mentett utazása |
| Bemenet | Fiók törlése gomb |
| Elvárt eredmény | FelhasznaloAdat + kapcsolódó Utazas + UtazasLatvanyossag rekordok törölve, kijelentkezés |
| Kapott eredmény | Minden adat törölve, kijelentkezés megtörtént |
| Állapot | Sikeres |
| Hibajegy | – |

### TC-012 – Kezdőoldal betöltése

| Teszteset azonosító | TC-012 |
| --- | --- |
| Modul | Index.razor |
| Funkció | Kezdőoldal betöltése |
| Leírás | Hero szekció, Google Maps Autocomplete init |
| Előkészítés | Alkalmazás fut |
| Bemenet | / megnyitása |
| Elvárt eredmény | Honnan/Hova input mezők, dátumválasztó, hero szekció, footer |
| Kapott eredmény | Oldal helyesen betöltött, autocomplete működik |
| Állapot | Sikeres |
| Hibajegy | – |

### TC-013 – Úticél csere gomb

| Teszteset azonosító | TC-013 |
| --- | --- |
| Modul | Index.razor |
| Funkció | Úticél csere gomb |
| Leírás | uticelcsere() metódus: honnan ↔ hova |
| Előkészítés | Mindkettettő kitöltve |
| Bemenet | Csere gomb (bi-arrow-left-right) kattintás |
| Elvárt eredmény | honnan és hova értékek felcserélődnek |
| Kapott eredmény | Csere működik |
| Állapot | Sikeres |
| Hibajegy | – |

### TC-014 – Út indítás gomb – disabled

| Teszteset azonosító | TC-014 |
| --- | --- |
| Modul | Index.razor |
| Funkció | Út indítás gomb – disabled |
| Leírás | disabled ha hova vagy honnan üres |
| Előkészítés | / megnyitva |
| Bemenet | Hova mező üres |
| Elvárt eredmény | Gomb disabled, „Adjon meg egy úticélt!” figyelmeztetés |
| Kapott eredmény | Gomb disabled állapotban, figyelmeztetés látható |
| Állapot | Sikeres |
| Hibajegy | – |

### TC-015 – Út indítás navigáció

| Teszteset azonosító | TC-015 |
| --- | --- |
| Modul | Index.razor |
| Funkció | Út indítás navigáció |
| Leírás | UtIndtitas() → /ut-tervezes?from=...&destination=...&date=... |
| Előkészítés | Honnan és Hova kitöltve |
| Bemenet | Gomb kattintás |
| Elvárt eredmény | Navigáció /ut-tervezes oldalra query paraméterekkel |
| Kapott eredmény | Átirányítás helyes paraméterekkel |
| Állapot | Sikeres |
| Hibajegy | – |

### TC-016 – 1. lépés – térkép init

| Teszteset azonosító | TC-016 |
| --- | --- |
| Modul | UtTervezes.razor |
| Funkció | 1. lépés – térkép init |
| Leírás | initMap() és initAutocomplete() hívás OnAfterRenderAsync-ben |
| Előkészítés | /ut-tervezes megnyitva |
| Bemenet | Oldal betöltése |
| Elvárt eredmény | Google Maps megjelenítése 3 alapértelmezett ponttal (Halászbástya, Parlament, Széchenyi) |
| Kapott eredmény | Térkép és markerek megjelentek |
| Állapot | Sikeres |
| Hibajegy | – |

### TC-017 – Helyszín hozzáadása

| Teszteset azonosító | TC-017 |
| --- | --- |
| Modul | UtTervezes.razor |
| Funkció | Helyszín hozzáadása |
| Leírás | OnPlaceSelected() JSInvokable callback |
| Előkészítés | Autocomplete input látható |
| Bemenet | "Budapest, Hősök tere" gépelés és kiválasztás |
| Elvárt eredmény | Új RoutePoint hozzáadva, térkép frissül, időpont automatikus |
| Kapott eredmény | Új pont megjelent a listában és a térképen |
| Állapot | Sikeres |
| Hibajegy | – |

### TC-018 – Állomás törlése

| Teszteset azonosító | TC-018 |
| --- | --- |
| Modul | UtTervezes.razor |
| Funkció | Állomás törlése |
| Leírás | RemoveRoutePoint(id), sorrend újraszámozás |
| Előkészítés | 3+ állomás a listában |
| Bemenet | Törlés (kuka) gomb a 2. pontnál |
| Elvárt eredmény | Pont eltávolítva, sorrend újraszámozva (1,2 lett 1,3-ból) |
| Kapott eredmény | Pont törölve, sorrend helyes |
| Állapot | Sikeres |
| Hibajegy | – |

### TC-019 – Állomás átrendezés (fel)

| Teszteset azonosító | TC-019 |
| --- | --- |
| Modul | UtTervezes.razor |
| Funkció | Állomás átrendezés (fel) |
| Leírás | MovePointUp(pointId) |
| Előkészítés | Legalább 2 pont |
| Bemenet | Fel nyíl gomb a 2. pontnál |
| Elvárt eredmény | 2. pont → 1., 1. pont → 2., utazási idők újraszámolva |
| Kapott eredmény | Átrendezés helyes, térkép frissült |
| Állapot | Sikeres |
| Hibajegy | – |

### TC-020 – Közlekedési mód választás

| Teszteset azonosító | TC-020 |
| --- | --- |
| Modul | UtTervezes.razor |
| Funkció | Közlekedési mód választás |
| Leírás | SelectTravelMode() + CalculateTravelTime() JS interop |
| Előkészítés | 2+ pont, közlekedési gombok láthatók |
| Bemenet | "Autó" gomb kattintás (DRIVING) |
| Elvárt eredmény | Google Distance Matrix API hívás, időtartam és távolság megjelenítése |
| Kapott eredmény | Idő és távolság megjelent, gomb kiemelve |
| Állapot | Sikeres |
| Hibajegy | – |

### TC-021 – Időtartam növelés/csökkentés

| Teszteset azonosító | TC-021 |
| --- | --- |
| Modul | UtTervezes.razor |
| Funkció | Időtartam növelés/csökkentés |
| Leírás | IncreaseTime() / DecreaseTime(), min 1 óra |
| Előkészítés | Állomás látható |
| Bemenet | "+" gomb 2×, majd "-" gomb 1× |
| Elvárt eredmény | TimeBefore: 2→3→4→3, EndTime megfelelően módosul |
| Kapott eredmény | Időtartam helyesen változott |
| Állapot | Sikeres |
| Hibajegy | – |

### TC-022 – 2. lépés – Repjegy választás

| Teszteset azonosító | TC-022 |
| --- | --- |
| Modul | UtTervezes.razor |
| Funkció | 2. lépés – Repjegy választás |
| Leírás | SelectFlight(flightId) toggle |
| Előkészítés | Tovább gomb a 2. lépésre |
| Bemenet | Wizz Air kártyára kattintás |
| Elvárt eredmény | selectedFlightId = 1, kártya .selected osztályt kap |
| Kapott eredmény | Kártya kiemelt állapotba került |
| Állapot | Sikeres |
| Hibajegy | – |

### TC-023 – 3. lépés – Hotel választás

| Teszteset azonosító | TC-023 |
| --- | --- |
| Modul | UtTervezes.razor |
| Funkció | 3. lépés – Hotel választás |
| Leírás | SelectHotel(hotelId) toggle |
| Előkészítés | 3. lépés |
| Bemenet | Ibis kártya kattintás |
| Elvárt eredmény | selectedHotelId = 2, kártya kiemelve |
| Kapott eredmény | Hotel kiválasztva |
| Állapot | Sikeres |
| Hibajegy | – |

### TC-024 – 4. lépés – Autó kihagyasa

| Teszteset azonosító | TC-024 |
| --- | --- |
| Modul | UtTervezes.razor |
| Funkció | 4. lépés – Autó kihagyasa |
| Leírás | "Nincs szükségem" opció → selectedCarId = null |
| Előkészítés | 4. lépés |
| Bemenet | "Nincs szükségem autóbérlésre" kattintás |
| Elvárt eredmény | selectedCarId = null |
| Kapott eredmény | Autó kiválasztás törölve |
| Állapot | Sikeres |
| Hibajegy | – |

### TC-025 – Utazás mentése (SaveTrip)

| Teszteset azonosító | TC-025 |
| --- | --- |
| Modul | UtTervezes.razor |
| Funkció | Utazás mentése (SaveTrip) |
| Leírás | Utazas + Latvanyossagok + UtazasLatvanyossag DB mentés |
| Előkészítés | Bejelentkezve, útvonalpontok vannak |
| Bemenet | "Utazás mentése" gomb |
| Elvárt eredmény | Utazas rekord DB-ben, UtazasLatvanyossag rekordok, saveMessage: "sikeresen elmentve" |
| Kapott eredmény | Mentés sikeres, zöld üzenet megjelent |
| Állapot | Sikeres |
| Hibajegy | – |

### TC-026 – Mentés – nincs bejelentkezve

| Teszteset azonosító | TC-026 |
| --- | --- |
| Modul | UtTervezes.razor |
| Funkció | Mentés – nincs bejelentkezve |
| Leírás | currentFelhasznaloId == null check |
| Előkészítés | Nem bejelentkezett állapot |
| Bemenet | "Utazás mentése" gomb |
| Elvárt eredmény | saveMessage: "A mentéshez be kell jelentkezned!" |
| Kapott eredmény | Piros figyelmeztetés megjelent |
| Állapot | Sikeres |
| Hibajegy | – |

### TC-027 – Profil adatok betöltése

| Teszteset azonosító | TC-027 |
| --- | --- |
| Modul | Profil.razor |
| Funkció | Profil adatok betöltése |
| Leírás | OnInitializedAsync: AuthState → FelhasznaloId → FelhasznaloAdat |
| Előkészítés | Bejelentkezve |
| Bemenet | /profil megnyitása |
| Elvárt eredmény | FelhasznaloNev, Email, utakSzama megjelenítve |
| Kapott eredmény | Adatok helyesen töltődtek |
| Állapot | Sikeres |
| Hibajegy | – |

### TC-028 – Profil szerkesztése

| Teszteset azonosító | TC-028 |
| --- | --- |
| Modul | Profil.razor |
| Funkció | Profil szerkesztése |
| Leírás | EditProfile() → isEditing=true → SaveProfile() → UpdateFelhasznalo() |
| Előkészítés | Profil oldal |
| Bemenet | "Profil szerkesztése" gomb, név módosítás, Mentés |
| Elvárt eredmény | FelhasznaloAdat frissítve DB-ben, Claims frissülnek |
| Kapott eredmény | Név módosítva, navbar is frissült |
| Állapot | Sikeres |
| Hibajegy | – |

### TC-029 – Jelszó módosítás – helyes régi jelszó

| Teszteset azonosító | TC-029 |
| --- | --- |
| Modul | Profil.razor |
| Funkció | Jelszó módosítás – helyes régi jelszó |
| Leírás | JelszoMod(): régi SHA256 == felhasznalo.JelszoHash |
| Előkészítés | Profil, jelszó modal |
| Bemenet | Régi jelszó: Teszt1234!, Új: Ujjelszo1234! |
| Elvárt eredmény | JelszoHash frissülve DB-ben, modal bezáródik |
| Kapott eredmény | Jelszó sikeresen módosítva |
| Állapot | Sikeres |
| Hibajegy | – |

### TC-030 – Jelszó módosítás – rossz régi

| Teszteset azonosító | TC-030 |
| --- | --- |
| Modul | Profil.razor |
| Funkció | Jelszó módosítás – rossz régi |
| Leírás | Hash nem egyezik |
| Előkészítés | Profil, jelszó modal |
| Bemenet | Régi jelszó: RosszRegi! |
| Elvárt eredmény | error: „A régi jelszavad nem egyezik meg!” |
| Kapott eredmény | Hibaüzenet megjelent |
| Állapot | Sikeres |
| Hibajegy | – |

### TC-031 – Korábbi utak listázása

| Teszteset azonosító | TC-031 |
| --- | --- |
| Modul | KorabbiUtak.razor |
| Funkció | Korábbi utak listázása |
| Leírás | allTrips megjelenítése kártyákban |
| Előkészítés | /korabbi-utak megnyitva |
| Bemenet | Oldal betöltése |
| Elvárt eredmény | 5 trip kártya: Budapest, Balaton, Mátra, Debrecen, Pécs |
| Kapott eredmény | Minden kártya megjelent |
| Állapot | Sikeres |
| Hibajegy | – |

### TC-032 – Szűrés – Közelgő

| Teszteset azonosító | TC-032 |
| --- | --- |
| Modul | KorabbiUtak.razor |
| Funkció | Szűrés – Közelgő |
| Leírás | selectedFilter = "upcoming" → FilteredTrips |
| Előkészítés | Korábbi utak oldal |
| Bemenet | "Közelgő" gomb kattintás |
| Elvárt eredmény | Csak upcoming státuszú utak: Balaton, Debrecen |
| Kapott eredmény | 2 kártya jelent meg |
| Állapot | Sikeres |
| Hibajegy | – |

### TC-033 – Kedvenc toggle

| Teszteset azonosító | TC-033 |
| --- | --- |
| Modul | KorabbiUtak.razor |
| Funkció | Kedvenc toggle |
| Leírás | ToggleFavorite(tripId): IsFavorite flip |
| Előkészítés | Korábbi utak |
| Bemenet | Szív ikon kattintás a Balaton kártyán |
| Elvárt eredmény | IsFavorite: false→true, szív kitoltődik |
| Kapott eredmény | Kedvenc állapot váltott |
| Állapot | Sikeres |
| Hibajegy | – |

### TC-034 – Trip részletek navigáció

| Teszteset azonosító | TC-034 |
| --- | --- |
| Modul | KorabbiUtak.razor |
| Funkció | Trip részletek navigáció |
| Leírás | ViewTripDetails(tripId) → /ut-tervezes?tripId=... |
| Előkészítés | Kártya látható |
| Bemenet | "Részletek megtekintése" gomb |
| Elvárt eredmény | NavigateTo(/ut-tervezes?tripId=1) |
| Kapott eredmény | Átirányítás a tervező oldalra betöltött adatokkal |
| Állapot | Sikeres |
| Hibajegy | – |

### TC-035 – Felhasználók listázása

| Teszteset azonosító | TC-035 |
| --- | --- |
| Modul | Admin.razor |
| Funkció | Felhasználók listázása |
| Leírás | OnInitializedAsync: GetAllFelhasznalo() |
| Előkészítés | Admin bejelentkezve, /Admin |
| Bemenet | Oldal betöltése |
| Elvárt eredmény | Táblázat: id, FelhasznaloNev, Törlés gomb minden sorhoz |
| Kapott eredmény | Lista helyesen töltődött |
| Állapot | Sikeres |
| Hibajegy | – |

### TC-036 – Felhasználó törlése

| Teszteset azonosító | TC-036 |
| --- | --- |
| Modul | Admin.razor |
| Funkció | Felhasználó törlése |
| Leírás | FelhasnznaloTorlese(id) → DeleteFelhasznalo() |
| Előkészítés | Admin, táblázat feltöltve |
| Bemenet | Törlés (piros) gomb kattintás |
| Elvárt eredmény | FelhasznaloAdat törölve DB-ből, StateHasChanged() |
| Kapott eredmény | Felhasználó eltűnt a listából |
| Állapot | Sikeres |
| Hibajegy | – |

### TC-037 – Új admin létrehozása

| Teszteset azonosító | TC-037 |
| --- | --- |
| Modul | Admin.razor |
| Funkció | Új admin létrehozása |
| Leírás | HandleRegister() SzerepId=1, duplikáció check |
| Előkészítés | Admin, modal megnyitva |
| Bemenet | FullName: Admin2, Email: admin2@email.hu, Password: Admin1234! |
| Elvárt eredmény | Új FelhasznaloAdat (SzerepId=1) a DB-ben |
| Kapott eredmény | Admin létrehozva, modal bezáródott |
| Állapot | Sikeres |
| Hibajegy | – |

### TC-038 – Új admin – duplikált

| Teszteset azonosító | TC-038 |
| --- | --- |
| Modul | Admin.razor |
| Funkció | Új admin – duplikált |
| Leírás | Már létező név+email |
| Előkészítés | Admin2 már létezik |
| Bemenet | Ugyanazok az adatok |
| Elvárt eredmény | error: „Már van ilyen felhasználó!” |
| Kapott eredmény | Hibaüzenet megjelent |
| Állapot | Sikeres |
| Hibajegy | – |

### TC-039 – GET /api/Hotel

| Teszteset azonosító | TC-039 |
| --- | --- |
| Modul | GenerikusController |
| Funkció | GET /api/Hotel |
| Leírás | GetAll() – összes hotel lekérdezése |
| Előkészítés | API fut, Swagger megnyitva |
| Bemenet | GET /api/Hotel Execute |
| Elvárt eredmény | 200 OK, JSON tömb Hotel objektumokkal (id, HotelNev, Ar, GoogleMapsAzonosito) |
| Kapott eredmény | 200 OK, helyes JSON |
| Állapot | Sikeres |
| Hibajegy | – |

### TC-040 – GET /api/Hotel/1

| Teszteset azonosító | TC-040 |
| --- | --- |
| Modul | GenerikusController |
| Funkció | GET /api/Hotel/1 |
| Leírás | GetById(1) |
| Előkészítés | Hotel id=1 létezik |
| Bemenet | GET /api/Hotel/1 |
| Elvárt eredmény | 200 OK, egy Hotel JSON objektum |
| Kapott eredmény | Helyes adat visszaadva |
| Állapot | Sikeres |
| Hibajegy | – |

### TC-041 – POST /api/Latvanyossagok

| Teszteset azonosító | TC-041 |
| --- | --- |
| Modul | GenerikusController |
| Funkció | POST /api/Latvanyossagok |
| Leírás | Add() – új látnivaló létrehozása |
| Előkészítés | Swagger, POST fül |
| Bemenet | JSON body: {Latvanyossag: "Teszt", UNESCO: false, GoogleMapsId: "abc", Cim: "Budapest"} |
| Elvárt eredmény | 200 OK, DB-ben új rekord |
| Kapott eredmény | Új rekord létrejött, SSMS-ben ellenőrizve |
| Állapot | Sikeres |
| Hibajegy | – |

### TC-042 – PATCH /api/Auto

| Teszteset azonosító | TC-042 |
| --- | --- |
| Modul | GenerikusController |
| Funkció | PATCH /api/Auto |
| Leírás | Update() – autó adatok módosítása |
| Előkészítés | Auto id=1 létezik |
| Bemenet | JSON body frissített adatokkal |
| Elvárt eredmény | 200 OK, DB rekord frissülve |
| Kapott eredmény | Frissítés sikeres |
| Állapot | Sikeres |
| Hibajegy | – |

### TC-043 – DELETE /api/RepuloJegy/1

| Teszteset azonosító | TC-043 |
| --- | --- |
| Modul | GenerikusController |
| Funkció | DELETE /api/RepuloJegy/1 |
| Leírás | Torol(1) – repülőjegy törlése |
| Előkészítés | RepuloJegy id=1 létezik |
| Bemenet | DELETE /api/RepuloJegy/1 |
| Elvárt eredmény | 200 OK, rekord törölve DB-ből |
| Kapott eredmény | Törlés sikeres |
| Állapot | Sikeres |
| Hibajegy | – |

### TC-044 – GET /api/Utazas

| Teszteset azonosító | TC-044 |
| --- | --- |
| Modul | GenerikusController |
| Funkció | GET /api/Utazas |
| Leírás | GetAll() – összes utazás |
| Előkészítés | Swagger |
| Bemenet | GET /api/Utazas Execute |
| Elvárt eredmény | 200 OK, JSON tömb (id, HotelId, FelhasznaloId, AutoId, RepuloJegyId, UtazasKezdes) |
| Kapott eredmény | Helyes struktúra és adatok |
| Állapot | Sikeres |
| Hibajegy | – |

### TC-045 – Mobil nézet (375px)

| Teszteset azonosító | TC-045 |
| --- | --- |
| Modul | Reszponzivitás |
| Funkció | Mobil nézet (375px) |
| Leírás | Index.razor mobilon |
| Előkészítés | Chrome DevTools, 375px |
| Bemenet | / betöltése |
| Elvárt eredmény | Input mezők egymás alatt (col-12), csere gomb középen, footer látható |
| Kapott eredmény | Helyes elrendezés |
| Állapot | Sikeres |
| Hibajegy | – |

### TC-046 – UtTervezes mobil

| Teszteset azonosító | TC-046 |
| --- | --- |
| Modul | Reszponzivitás |
| Funkció | UtTervezes mobil |
| Leírás | 4 lépéses wizard mobilon |
| Előkészítés | 375px, /ut-tervezes |
| Bemenet | Útvonal lépés |
| Elvárt eredmény | Térkép teljes szélesség, pont lista alatt, közlekedési gombok 2x2 rácsban (col-6) |
| Kapott eredmény | Reszponzív elrendezés helyes |
| Állapot | Sikeres |
| Hibajegy | – |

## 3.2. Tesztesetek összesitése

| TC ID | Modul | Eredmény | Megjegyzés |
| --- | --- | --- | --- |
| TC-001 | Regisztracio.razor | Sikeres |  |
| TC-002 | Regisztracio.razor | Sikeres |  |
| TC-003 | Regisztracio.razor | Sikeres |  |
| TC-004 | Regisztracio.razor | Sikeres |  |
| TC-005 | Regisztracio.razor | Sikeres |  |
| TC-006 | Bejelentkezes.razor | Sikeres |  |
| TC-007 | Bejelentkezes.razor | Sikeres |  |
| TC-008 | Bejelentkezes.razor | Sikeres |  |
| TC-009 | Bejelentkezes.razor | Sikeres |  |
| TC-010 | KijelentTorles.razor | Sikeres |  |
| TC-011 | KijelentTorles.razor | Sikeres |  |
| TC-012 | Index.razor | Sikeres |  |
| TC-013 | Index.razor | Sikeres |  |
| TC-014 | Index.razor | Sikeres |  |
| TC-015 | Index.razor | Sikeres |  |
| TC-016 | UtTervezes.razor | Sikeres |  |
| TC-017 | UtTervezes.razor | Sikeres |  |
| TC-018 | UtTervezes.razor | Sikeres |  |
| TC-019 | UtTervezes.razor | Sikeres |  |
| TC-020 | UtTervezes.razor | Sikeres |  |
| TC-021 | UtTervezes.razor | Sikeres |  |
| TC-022 | UtTervezes.razor | Sikeres |  |
| TC-023 | UtTervezes.razor | Sikeres |  |
| TC-024 | UtTervezes.razor | Sikeres |  |
| TC-025 | UtTervezes.razor | Sikeres |  |
| TC-026 | UtTervezes.razor | Sikeres |  |
| TC-027 | Profil.razor | Sikeres |  |
| TC-028 | Profil.razor | Sikeres |  |
| TC-029 | Profil.razor | Sikeres |  |
| TC-030 | Profil.razor | Sikeres |  |
| TC-031 | KorabbiUtak.razor | Sikeres |  |
| TC-032 | KorabbiUtak.razor | Sikeres |  |
| TC-033 | KorabbiUtak.razor | Sikeres |  |
| TC-034 | KorabbiUtak.razor | Sikeres |  |
| TC-035 | Admin.razor | Sikeres |  |
| TC-036 | Admin.razor | Sikeres |  |
| TC-037 | Admin.razor | Sikeres |  |
| TC-038 | Admin.razor | Sikeres |  |
| TC-039 | GenerikusController | Sikeres |  |
| TC-040 | GenerikusController | Sikeres |  |
| TC-041 | GenerikusController | Sikeres |  |
| TC-042 | GenerikusController | Sikeres |  |
| TC-043 | GenerikusController | Sikeres |  |
| TC-044 | GenerikusController | Sikeres |  |
| TC-045 | Reszponzivitás | Sikeres |  |
| TC-046 | Reszponzivitás | Sikeres |  |

## 4. Hibajegyek összesitése

A tesztelés során nem találtunk kritikus hibákat. Az összes teszteset sikeresen zárult.

| Issue ID | Leírás | Súlyosság | Állapot | Felelős |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| – | Nem volt hiba | – | – | – |

## 5. Tesztelés eredményeinek összegzése

| Mutató | Érték |
| --- | --- |
| Sikeres tesztek száma | 46 |
| Sikertelen tesztek száma | 0 |
| Kritikus hibák | 0 |
| Magas súlyosságú hibák | 0 |
| Teszt lefedettség | Regisztracio, Bejelentkezes, Kijelentkezes, KijelentTorles, Index, UtTervezes (4 lépés + mentés/betöltés), Profil, KorabbiUtak, Admin, API CRUD (Swagger), Reszponzivitás |

A TeUtad alkalmazás összes tesztelt funkciója a várt módon működik. A 46 tesztesetből mind a 46 sikeresen zárult. A rendszer kész a felhasználói használatra.